## Slide 1
金融行业用户画像与风险分析系统研究与实现
----中期答辩4.10
答辩人：孟祥芾
学号：20074210
指导老师：付鹏斌
专业：计算机科学与技术

## Slide 2
课题介绍
项目进展自评
选题背景/研究意义/任务书说明
已完成60%工作内容
已完成工作
未来工作计划
客户分类/风险报告/数据可视化
爬虫/细节完善/说明文档撰写
目录
CONTENTS
01
03
02
04

## Slide 3
课题介绍：金融行业用户画像与风险分析系统研究与实现
01
爬虫获取公开信息--尚未实现
借助selenium开发爬虫脚本，从微博、小红书等社交媒体获取用户相关的社交信息
神经网络进行客户分类-已完成，准确率0.94
实现了一个基于XGBoost的双层多分类器，根据用户的25个特征预测风险等级，实现分类效果
用户画像风险分析--已完成
在前端借助Echarts库实现部分特征的数据可视化，便于系统使用者进行风险分析
生成风险分析报告--已完成
借助FreeMarker模版工具实现报告生成，最终生成一份包含风险等级的docx格式文档

## Slide 4
目前已完成工作
02
前期准备
阅读文献
[1]李冬梅,杨宇,孟湘皓,等.多标签分类综述[J].计算机科学与探索,2023,17(11):2529-2542.
[2]李西洋.使用多分类器的房产价格预测方法[D].安徽建筑大学,2022.DOI:10.27784/d.cnki.gahjz.2022.000079.
[3]陈子嘉.基于机器学习的SSL/TLS恶意加密流量识别技术研究与实现[D].北京邮电大学,2023.DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2023.002945.
[4]Multi-Task Learning for Features Extraction in Financial Annual Reports,arXiv:2404.05281 [cs.CL]
思路设计
·数据集准备、预处理
·需求分析、概要设计、数据库设计

## Slide 5
目前已完成工作
02
总体设计
数据库CRUD
风险报告生成
数据统计
交互界面
数据可视化
风险等级预测
爬虫信息获取

## Slide 6
目前已完成工作
02
风险等级分类
X：用户的25个特征
Y0～Y3：无风险、低风险、中风险、高风险
数据集 https://www.kaggle.com/datasets/ranadeep/credit-risk-dataset

## Slide 7
目前已完成工作
02
数据特征可视化

## Slide 8
目前已完成工作
02
风险报告、风险等级预测

## Slide 9
目前已完成工作
02
数据库基本操作

## Slide 10
未来工作计划
爬虫/细节完善/说明文档撰写
03
爬虫技术实现（4.11-4.15）
计划用selenium库开发爬虫工具，以用户的网名(非真实)为关键词，在小红书、微博等网站上爬取用户发布的帖子，整理成结构化数据展现在客户端平台。
01
说明文档撰写（5.1-结束）
需求分析、概要设计、系统和算法详细设计、系统开发和测试
03
细节完善（4.16-4.30）
·实现管理员的登录注册功能(JWT token权限验证)
·页面美化
·分类器准确率
02

## Slide 11
谢谢观看
THANKS